Projektbeschreibung
für Förderungsansuchen des Programms
Stadt der Zukunft
4. Ausschreibung

Version: 29.09.2016

FTI-Initiative:	Stadt der Zukunft 4. Ausschreibung
Langtitel des Projekts:	Effizienter Lösungen für Photovoltaik-Energiemanagement basierend auf Blockchain-Technologie
Kurztitel des Projekts:	SonnenWende+
Antragsteller:	AIT Austrian Institute of Technology GmbH
Projektpartner:	Energie Kompass GmbH / Blockchainhub Graz [Firma tbd.]
Prioritärer Ausschreibungsschwerpunkt:	ERA-Net Smart Grids Plus
Antrag ist Teilprojekt eines Innovationslabors:	Ja, Innovationslabor (Energie Innovation Cluster Südburgenland)
Beantragte Forschungskategorie:	x Industrielle Forschung (IF) / ☐ Experimentelle Entwicklung (EE) / Demonstrationsprojekt
Laufzeit des Projekts:	Laufzeit: von [MM.JJ]	Laufzeit in Monaten
Kostendarstellung:	Gesamtkosten [€]:	Gesamtförderung [€]:
PROJEKTZIEL: / Das Projekt analysiert Blockchain-Technologie im Kontext erneuerbarer elektrischer Einspeisung und Flexibilit im Innovationslabor “Energie Innovation Cluster Südburgenland”. Ziel ist die Erforschung neuer und effizienter Lösungen für Energiemanagement-Services und Energiehandel auf regionaler Ebene. Innovative Methoden für die Maximierung des Photovoltaik-Eigenverbrauchs auf Gemeindeebene werden dabei entwickelt. Gemeinsam mit den Partnern des Innovationslabors soll ein Ökosystem geschaffen werden, in denen Nachfrager und Anbieter von Energiedienstleistungen in Co-Creation-Prozessen neue Lösungen für PV-Strom-Eigenoptimierung auf Mehrfamilienhaus- bzw. Gemeindeebene entwickeln und testen können.

Notizen

Hier einige bullet points zur Diskussion:

Ausgangssituation, Problematik und Motivation zur Durchführung des F&E-Projekts
Sozioökonomische Trends in der PV Wirtschaft
o Kostenreduktion für den Bau von PV Anlagen: die langfristige Wirtschafts Rentabilität, oder “levelized cost of electricity” (LCOE) entspricht einem Energiepreis von 9-12ct/kWh für private PV Anlagen, Tendenz fallend
o Gleichzeitig, fällt der Feed-in-Tarif, derzeit auf 7,91c/kWh und macht eine niedrige Auslastung der PV Anlage nicht mehr profitabel.
o
Gesetzliche und regulatorische Situation
o Kleine Ökostromnovelle: Verteilung (Verkauf) der Energie eines PV Erzeugers innerhalb des Gebäudes wird möglich
o Energy labelling, eine klare Zuordnung von verbrauchten kWh zum bevorzugten Erzeuger innerhalb einer lokalen Gemeinschaft (Niederspannungsnetz) ist noch nicht möglich
Projektumfeld
o Innovationslabor (beiliegender Antrag)
o Laufende Projekte und Bürgerinitiativen wie das Sonnekrftwerk Burgenland, Storage Cluster, (...)

Ziele und Innovationsgehalt gegenüber dem Stand der Technik / Stand des Wissens

1.	Ein Service Modell für die Abnehmer von Solarstrom von (mehreren) in der Nähe befindlichen PV-Anlagen und genaue und faire Abrechnung zwischen PVAnlagenbetreiber, Verbraucher und Stromanbieter mit Hilfe der Blockchain Technologie. (eine Art Vor-Ort Vermarktung)
2.	Entwicklung von zusätzlichen Diensten, die in der Gemeinschaft (Community) angeboten werden:
a.	E-Auto Laden und abrechnen basierend auf verbrauchen Strom-Mix von mehreren Erzeugern
b.	Storage Service: aufgeladen von Stand-Elektrobatterien (verwendet z.B. für das schnell-laden von Elektroautos) mit einem Strom-Mix und genaue Abrechnung
c.	Innovatives Vehicle-To-Grid Service in dem ein E-Auto einem bestimmten Abnehmer Energie anbietet.
d.	Wärme-basierten Dienste in der Community (...)
3.	Sichere Energiemessungen und Transaktionen
a.	Bedrohungsszenarien Analyse (...)
b.	Sichere Smart Meter System-Architektur (smart meter extension)
c.	Transparentes Abrechnen (basierend auf Smart Contract und Blockchain Technologie)
Innovationen
Entwicklung eines Business-Modells, in dem Verbraucher ihre bevorzugten PV-Anlagen in räumlicher Nähe auswählen können
o Für nicht in unmittelbarer räumlicher Nähe befindlichen PV-Anlagen wird ein Netzengelt dazu verrechnet
Flexible Lasten werden von lokalen Energiepreis gesteuert
Vorteil: einfache Verbraucher-Interface, keine Verbindung zum Energie-Markt

Stand des Wissens:
- Projekte zum Thema Blockchain Technologie (Ticketing - PoC, Shared Machinery - PoC, Mycelium Wallet)
- Projekte zum Thema SmartGrid, Elektromobilität, Home automation, Smart Grid Security (IRENE, NobelGrid, SmartC2Net, Melonet...) (AIT/DSS)
- (...)

F&E Themen
- Service Design: Krypto-Währungs-Konten werden im Normalfall einem Smart Meter zugeordnet. Dem Smart Meter einer Ladestation wird bei jedem Ladevorgang ein anderes Konto zugeordnet.
- Modellierung der Netzverluste: Netzverluste verursachen dass die Gesamtproduzierte Energie in der Gemeinschaft größer ist als die verbrauchte. Dies muss bei der Abrechnung berücksichtigt werden und mit Netzentgelt verrechnet werden (eigenes DSO Konto).
- Smart Contract Lebenszyklus: Wie bei echten Verträgen muß man mit Änderungen in der Zusammensetzung der Kunden und Produzenten umgehen können und den Software-Vertrag adaptieren (mit Einverständnis aller Beteiligten). Bisher gibt es keine Veröffentlichungen zu dem Thema.
- Stufenweise Einführung der neuen Technologie: das System soll eine Mischung von alten Kunden (mit EVU Versorgung) und neuen, auf Kryptowährung abgerechneten Energie-Mix Kunden ermöglichen. Das energy labelling Konzept muß auf der Untermenge der neuen Energieströme validiert werden.
- Energie-Mix Berechnung: Faire Verteilung und Abrechnung
- Sichere Blockchain HW/SW Umgebung: Zeitsynchronisierung der Messungen, Schutz der Meter Schnittstellen, Schutz gegen Datenverlust, DoS und Netzangriffe
- Simulation der Energieströme und des Abrechnungssystems in einem Microgrid bestehend aus mehreren Gebäuden, ausgestattet mit flexiblen Lasten und PV-Erzeugung. Höhere PV Leistungen können installiert werden. Das Potential für die Erhöhung des PV-Eigenverbrauchs wird demonstriert anhand von Parametern (Preise, Einspeisevergütung, Verbrauch- und Erzeugungsleistung).

E-Fahrzeuge bidirektional, Batterie soll entscheiden, wann sie sich laden bzw. entladen lässt

FFG-Definition
Industrielle Forschung“ bezeichnet planmäßiges Forschen oder kritisches Erforschen zur Gewinnung neuer Kenntnisse und Fertigkeiten mit dem Ziel, in einer daran anschließenden experimentellen Entwicklung neue Produkte, Verfahren oder Dienstleistungen zu entwickeln oder zur Verwirklichung erheblicher Verbesserungen bei bestehenden Produkten, Verfahren oder Dienstleistungen nutzen zu können. Die industrielle Forschung reicht von der Ideenfindung bis zur Validierung von Labormustern. Die Weiterentwicklung des funktionsfähigen Labormusters bis zum Prototypen fällt unter die Kategorie Experimentelle Entwicklung. Allgemein handelt es sich bei industrieller Forschung noch um einen geringen Technologiereifegrad.

Interpretation
funktionsfähigen Labormusters -> funktioniert im Innovationslabor
Die Weiterentwicklung des funktionsfähigen Labormusters bis zum Prototypen -> Findet nach dem Projekt durch BlockchainHub Graz (lab10 collective?) und Energiekompass statt -> Betrieb des VPPs ohne Forschungsprojektkontext

Arbeitspakete

AP1 Management und Dissemination (AIT Kupzog)
AP2 Wirtschaftliche Modelle und Anreizwirkung (im Sinne von regionaler Wertschöpfung Energie), rechtliche Dimension (AIT Kupzog)
AP3 Blockchain-Definition und Smart Contract-Programmierung, Security (Blockchainhub Zeinzinger)
AP4 PV-Strom, Speicher Blockchain-Infrastruktur und Betriebsmodelle (AIT Bessler)
AP5 Power2Heat Blockchain-Infrastruktur und Betriebsmodelle (AIT Schmidt)
AP6 EV-Charging Blockchain-Infrastruktur und Betriebsmodelle (AIT Bessler)
AP7 Monitoring, Optimierung und Co-Creation (Blockchainhub Zeinzinger)

Co-Creation als Querschnittsthema, Workshops

LOIs
- Schweden (Kupzog, Schmidt)
- Zweites Huckepackprojekt
- plus mindestens noch einen

0.1	Checkliste für die Antragseinreichung
Die Informationen in Kapitel 0 dienen als Hilfestellung zur Einreichung und können in der finalen Projektbeschreibung, die als Anhang im eCall hochgeladen wird, gelöscht werden.
0.1.1 Checkliste Formalprüfung

Bei der Formalprüfung wird das Förderungsansuchen auf formale Richtigkeit und Vollständigkeit geprüft. Bitte beachten Sie: Sind die Formalvoraussetzungen nicht erfüllt und handelt es sich um nicht-behebbare Mängel, wird das Förderungsansuchen bei der Formalprüfung aufgrund der erforderlichen Gleichbehandlung aller Förderungsansuchen ausnahmslos aus dem weiteren Verfahren ausgeschieden und formal abgelehnt.

Kriterium	Prüfinhalt	Mangel behebbar	Konsequenz
Vollständigkeit des Antrags	Projektbeschreibung: Inhaltlicher Antrag (Upload als .pdf-Dokument) / Die Vorlage der Projektbeschreibung ist vollständig auszufüllen, eine Abänderung oder Ergänzung von Kapiteln wie auch einzelner Überschriften ist nicht zulässig!	nein	Ablehnung im Zuge der Formalprüfung
Richtiges Formular verwendet	Projektbeschreibung (vgl. Downloadcenter	nein	Ablehnung im Zuge der Formalprüfung
Laufzeit	maximal 36 Monate	nein	Ablehnung im Zuge der Formalprüfung
Sprache	Deutsch	nein	Ablehnung im Zuge der Formalprüfung
Teilnahmeberechtigung	(Siehe Instrumentenleitfaden, Kapitel 1.4 „Wer ist förderbar?“)	nein	Ablehnung im Zuge der Formalprüfung
Mindestanforderungen an das Konsortium	Zwei oder mehrere voneinander unabhängige Partner / Davon mindestens 1 Unternehmen / Zudem mindestens: / 1 KMU oder / 1 Forschungseinrichtung oder / 1Partner aus einem weiteren EU-Mitgliedstaat oder einer Vertragspartei des EWR-Abkommens. / Einzelne Unternehmen tragen maximal 70 % der förderbaren Projektkosten, wobei Anteile verbundener[1] Unternehmen als ein Unternehmen zählen und addiert werden / Die Forschungseinrichtungen haben in Summe maximal 70 % Anteil an den förderbaren Projektkosten	nein	Ablehnung im Zuge der Formalprüfung
Höhe der Förderung	Obergrenze der beantragten Gesamtförderung von max. 2 Mio. EUR ist eingehalten.	nein	Ablehnung im Zuge der Formalprüfung
Ausschreibungsspezifische Zusatzinformationen im vorliegenden Formular	Ausschreibungsspezifische Anhänge lt. Ausschreibungsleitfaden sind im Anhang integriert	ja	Korrektur per eCall im Zuge der Mängelbehebung
Anhänge zu den Projektdaten im eCall / (Upload als .pdf-Dokument)	Eidesstattliche Erklärung zum KMU-Status bei Vereinen, Start- Ups, Einzelunternehmen und ausländischen Unternehmen	ja	Korrektur per eCall im Zuge der Mängelbehebung
Uploads zu den Stammdaten im eCall / (Upload als .pdf-Dokument)	Jahresabschlüsse (Bilanz, GuV) der letzten 2 Geschäftsjahre liegen vor	ja	Korrektur per eCall im Zuge der Mängelbehebung
[1] Voneinander unabhängige Unternehmen besitzen aneinander weniger als 25% des Kapitals oder der Stimmrechte. Diese Regelung gilt auch für Beteiligungsverhältnisse über Muttergesellschaften. Mehr dazu: KMU-Definition

0.1.2 Formatierung
Die Vorgaben für die Formatierung und die Seitenzahlen (jeweils im Kapitel angegeben) dienen der Vergleichbarkeit und Lesbarkeit der Anträge für die Jurymitglieder. Werden die Vorgaben nicht eingehalten, kann sich dies entsprechend negativ in der Jurybewertung auswirken.
Formatierung	Schriftformatierung: Arial, 11 Punkt, / Zeilenabstand: 1,3 Zeilen, / Schriftfarbe: schwarz. / Seiten wurden nummeriert

0.1.3 Generelle Hinweise zum Förderungsansuchen
- Halten Sie sich bitte an die vorgegebenen Fragen. Die in blauer Schrift angeführten Fragen, Hinweise und Anmerkungen im Antragsformular können überschrieben (gelöscht) werden!
- Führen Sie Ihre Angaben so detailliert aus, dass sich die begutachtenden Personen ein Bild zu Ihrem geplanten Projekt machen können. Versuchen Sie trotzdem, knapp und präzise zu formulieren.
- Die Angabe der maximalen Seitenzahl ist NICHT als Aufforderung zu verstehen, diesen Richtwert auch erreichen zu müssen. Verfassen Sie den Antrag so, dass für die prüfenden ExpertInnen der Gehalt und Nutzen Ihres geplanten Projekts erkennbar werden. Qualität vor Quantität!
- Sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihre Ansprechperson in der FFG (Kontaktinformationen siehe Ausschreibungsleitfaden).
0.2	Einreichmodalitäten

Die Projekteinreichung ist ausschließlich elektronisch via eCall unter der Webadresse https://ecall.ffg.at möglich und hat vollständig und rechtzeitig mit dem Ende der Einreichfrist zu erfolgen.
Ein detailliertes Tutorial zum eCall finden Sie unter: https://ecall.ffg.at/Cockpit/Tutorial-Hilfe
Der Hauptantrag kann nur eingereicht werden, wenn alle Partner zuvor Ihre Partneranträge im eCall ausgefüllt und eingereicht haben!
Ein Förderungsansuchen ist dann eingereicht, wenn im eCall der Antrag abgeschlossen und „Einreichung abschicken“ gedrückt wurde. Nach erfolgreicher Einreichung wird automatisch eine Einreichbestätigung per Email versendet. Eine Nachreichung (auch von einzelnen Teilen des Antragformulars) ist nicht möglich! Sobald ein Förderungsansuchen abgeschickt wurde, ist eine weitere Bearbeitung nach der Einreichfrist nicht mehr möglich.
Bitte wenden Sie sich bei Fragen zum eCall an Ihre Ansprechperson in der FFG (Kontaktinformationen siehe Ausschreibungsleitfaden)!
Die Nachreichung einer firmenmäßig gezeichneten Ausfertigung des online eingereichten Förderungsansuchens ist NICHT erforderlich.
Alle eingereichten Projektanträge werden nur den mit der Abwicklung der Ausschreibung befassten Stellen zur Einsicht vorgelegt. Alle beteiligten Personen sind zur Vertraulichkeit verpflichtet. Insbesondere müssen in das Bewertungsverfahren eingebundene nationale und internationale ExpertInnen vor Aufnahme ihrer Tätigkeit eine Vertraulichkeitserklärung abgeben.

Ende der Einreichfrist: / Förderungsansuchen müssen spätestens am 30. März 2017 bis 12:00 Uhr via eCall eingelangt sein!

Inhaltsverzeichnis

Kurzfassung

Kurzfassung auf Deutsch (max. 1 Seite), entspricht der Kurzfassung aus den Projektdaten im eCall

Dezidiert BlockChain-Projekt, kein VPP
Konnex und Abgrenzung zwischen Mieterstrom und Blockchain
Richtung Services, Service-Design bzw. Service-Konzepte / Businessmodelle auf SW-Ebene
Anreizsystem für Endkunden “Bonussystem”

Das Projekt analysiert Blockchain-Technologie im Kontext erneuerbarer elektrischer Einspeisung und Flexibilit im Innovationslabor “Energie Innovation Cluster Südburgenland”. Ziel ist die Erforschung neuer und effizienter Lösungen für Energiemanagement-Services und Energiehandel auf regionaler Ebene. Innovative Methoden für die Maximierung des Photovoltaik-Eigenverbrauchs auf Gemeindeebene werden dabei entwickelt.

Im Vergleich zum Stand der Technik hat Blockchain-Technologie aufgrund des verteilten Ansatzes und eines hohen Digitalisierungs- bzw. Automatisierungsgrades das Potenzial, Energiemanagement und -Handel effizienter zu gestalten. Das Innovationslabor verfügt auf elektrischer Seite über ein virtuelles Kraftwerk, an welches ein Speichercluster, Photovoltaikanlagen und flexible Lasten angebunden sind. Darüber hinaus entsteht eine Kopplung zum Wärmebereich über einen Heizstab und nachgelagerten Wärmespeicher, sowie eine Kopplung zum Mobilitätsbereich über öffentliche und private E-Fahrzeug-Ladestellen. In diesem Kontext ergeben sich vielfältige Anwendungsmöglichkeiten, angefangen von einem Bonussystemen für energieträger-übergreifende regional gewonnene Energie, über das interne Pooling des virtuellen Kraftwerks bis hin zur Frage der dynamischen Nutzung einer Photovoltaikanlage durch mehrere Mietparteien.

Gemeinsam mit den Partnern des Innovationslabors soll ein Ökosystem geschaffen werden, in dem Nachfrager und Anbieter von Energiedienstleistungen in Co-Creation-Prozessen neue Lösungen für PV-Strom-Eigenoptimierung auf Mehrfamilienhaus- bzw. Gemeindeebene entwickeln und testen können. Die Partner des gegenständlichen Projektes bringen hierzu die notwendige Kompetenz in den Bereichen Blockchain, Energiewirtschaft, Strom, Wärme und den Living-Lab-Ansatz ein. Konkrete Lösungen (hier noch spezifizieren welche das sind) werden im Projekt spezifiziert, die Umsetzbarkeit im geltenden Rahmen geprüft, das Design entsprechend angepasst und ein Blockchain-Demonstrator im Innovationslabor umgesetzt. Projektergebnis sind funktionierende Blockchain-Anwendungsmuster im Innovationslabor. Geplant ist, die Lösungen weiter zu entwickeln, um sie im Innovationslabor und darüber hinaus operativ einsetzen zu können.

Abstract
Kurzfassung in Englisch (Übersetzung) (max. 1 Seite), entspricht der englischen Kurzfassung aus den Projektdaten im eCall

1. Qualität des Vorhabens
  1. Stand der Technik / Stand des Wissens
(max. 7 Seiten)
Beschreiben Sie den für das Vorhaben relevanten Stand der Technik / Stand des Wissens anhand folgender Kriterien:
- Stand der Technik / Stand des Wissens
  - im eigenen Unternehmen / in der eigenen Forschungseinrichtung
  - im nationalen Innovationssystem
  - in Europa (inklusive EU-Projekte) und international
  - Ergebnisse von Patentrecherchen
- Relevante Produkte, Verfahren bzw. Dienstleistungen, die sich bereits am Markt befinden
  - aus dem eigenen Unternehmen / Unternehmensgruppe
  - von Mitbewerbern
- Relevante alternative Technologien, Verfahren und Ansätze, gegenüber welchen sich der vorgeschlagene Ansatz behaupten muss

    1. Ergebnisse aus anderen Projekten

Stellen Sie die inhaltliche Abgrenzung zu anderen Projekten der im Konsortium vertretenen Partner möglichst vollständig dar. Relevant sind Vorprojekte, laufende und abgeschlossene (der letzten drei Jahre) Projekte mit inhaltlichem Bezug. Wichtig sind die Ergebnisse, auf denen Sie aufbauen, sowie mögliche Synergien. Nutzen Sie die Darstellung um Ihre Kompetenzen und Erfahrungen zur Durchführung des beantragten Vorhabens zu unterstreichen (ergänzend zu Kapitel 2, Eignung der Förderungswerber / Projektbeteiligten).

Sofern es sich um FFG-Projekte handelt führen Sie bitte die FFG-Projektnummer und den Projekttitel an.

Zur übersichtlichen Darstellung benutzen Sie bitte folgende Tabelle:

Tabelle 1: Darstellung der bereits vorliegenden Ergebnisse und Deliverables aus öffentlich geförderten Projekten, auf die das beantragte Projekt aufbaut, bzw. die in dieses einfließen
Förder-stelle	Projekt-nummer	Titel	Beschreibung der bereits vorliegenden Ergebnisse und relevanten Deliverables (überprüfbare Ergebnisse / Produkte der F&E-Arbeiten) in Hinblick auf die Grundlagen für / Abgrenzung zum gegenständlichen Projekt	Ort und Art der Dokumentation / (z.B. Link zur Homepage, Publikation, Tagungsband, Zwischenbericht, Endbericht, …)

		NobelGrid
		SmartC2Net
		IRENE

  1. Innovationsgehalt
(max. 8 Seiten)
    1. Problemstellung und Bedarf für das Vorhaben
Beschreiben Sie klar und nachvollziehbar die Problemstellung bzw. die ungelöste wissenschaftlich / technische Fragestellung, die den Bedarf für ein gefördertes kooperatives Forschungs- und Entwicklungsprojekt begründet.
    1. Ziele
Beschreiben Sie kurz und prägnant die wesentlichen qualitativen und quantitativen Ziele und angestrebten Ergebnisse des Vorhabens. Diese Ziele sollen klar und eindeutig, messbar, realistisch und innerhalb der Projektlaufzeit erreichbar sein. Die Ziele sollen konsistent mit dem Nutzen und der Verwertung der Ergebnisse sein.

    1. Innovationsgehalt und das damit verbundene Risiko des Vorhabens
Beschreiben Sie den Innovationsgehalt gegenüber dem in 1.1 dargestellten Stand der Technik / Stand des Wissens sowie relevanten Produkten, Verfahren und Dienstleitungen.
- Inwiefern gehen die Ziele des Projekts über den Stand der Technik / Stand des Wissens hinaus, in Bezug auf:
  - Stand im eigenen Unternehmen / in der eigenen Forschungseinrichtung
  - Stand national
  - Stand international
- Inwiefern erreichen Sie mit dem Vorhaben Verbesserungen zu bestehenden Lösungen, bewirken Sie einen Technologiesprung bzw. schaffen Sie die Voraussetzungen zur Anmeldung von Schutzrechten?
- Bitte quantifizieren Sie die angestrebten Verbesserungen (z.B. Wirkungsgradverbesserung, Kostenreduktion, Durchlaufzeit, Funktionsumfang, etc…) bzw. begründen Sie, warum der Innovationsgehalt nur qualitativ beschrieben kann.
- Beschreiben Sie das technische und wirtschaftliche Risiko auf Projekt- bzw. Partnerebene. Beschreiben Sie, welche Vorkehrungen Sie treffen, um trotz hohen Risikos eine hohe Wirkung der Förderung sicher zu stellen (Risikomanagement, Risk and Contingency Plan). Beschränken Sie sich bitte jedoch nicht ausschließlich auf die Beschreibung des Risikos hinsichtlich Projektmanagement.

  1. Qualität der Planung
    1. Übersicht und Beschreibung der Arbeitspakete
Das Arbeitspaket (AP1) „Projektmanagement“ ist verpflichtend zu verwenden. Es sind max. 10 Arbeitspakete zulässig. Es ist auf eine Übereinstimmung mit den Angaben im eCall zu achten
Zusätzlich benötigte Zeilen bitte einfügen: Cursor in betroffene Zeile klicken und Menüleiste: „Tabelle → einfügen → Zeilen unterhalb“ wählen
Tabelle 2	Übersicht Arbeitspakete
AP / Nr.	Arbeitspaket-Bezeichnung	Dauer in Monaten	Start MM/JJ	Ende MM/JJ	Geplantes Ergebnis
1	Projektmanagement
2
3
4
n

Tabelle 3	Übersicht Meilensteine
Meilen- stein Nr.	Meilenstein-Bezeichnung	Beteiligte Arbeitspakete	Voraussichtliches Datum	Meilenstein erreicht wenn:
1
2
3
4
n

    1. Detaillierte Beschreibung der Arbeitspakete
Beschreiben Sie die Inhalte der einzelnen Arbeitspakete, die zu erwartenden Ergebnisse im Zeitablauf und die Meilensteine. Die eingesetzten Methoden und Arbeitsschritte sind klar und konsistent zu definieren bzw. zu beschreiben (ca. 1 Seite pro Arbeitspaket).
Diese Tabelle ist entsprechend der Anzahl der Arbeitspakete (AP) zu vervielfältigen.

Tabelle 4	Arbeitspaketbeschreibung
AP Nr.		Titel des AP:
Beteiligte Organisation (A/Pn) und Anzahl der Personenmonate pro Organisation:

Ziele:

Beschreibung der Inhalte:

Methode:

Meilensteine (zur Messung des Projektfortschritts), geplante Ergebnisse und Deliverables (überprüfbare Ergebnisse / Produkte der F&E-Arbeiten)

AP Nr.	3	Titel des AP:
Beteiligte Organisation (A/Pn) und Anzahl der Personenmonate pro Organisation:

Ziele:

Beschreibung der Inhalte:

Methode:

Meilensteine (zur Messung des Projektfortschritts), geplante Ergebnisse und Deliverables (überprüfbare Ergebnisse / Produkte der F&E-Arbeiten)

AP Nr.	4	Titel des AP:	PV-Strom, Speicher Blockchain-Infrastruktur und Betriebsmodelle (AIT Bessler)
Beteiligte Organisation (A/Pn) und Anzahl der Personenmonate pro Organisation:
AIT

Ziele:
Mechanismen zur Mikro-Bilanzierung für Abnehmer von Solarstrom von mehreren in der Nähe befindlichen PV-Anlagen mit Hilfe der Blockchain Technologie. (Vor-Ort Vermarktung, Quartierlösung) / Preisbasierte Steuerung des Verbrauches in flexible Lasten / Evaluierung des PV-Strom Service ·

Beschreibung der Inhalte:
Aufgabe 4.1: / Es werden zwei Modelle für die lokale Bilanzierung und Abrechnung untersucht: ein Modell basierend auf Betreiber-Präferenzen und ein Modell basierend auf einem Auktions-Mechanismus bei dem Anbieter und Verbraucher teilnehmen. Die Modelle werden die Basis für die „smart contract“ Logik sein. / Aufgabe 4.2: / System für Microgrid-Simulation basierend auf Gebäude-Lastenprofilen, PV-Modellen, und Speichermodellen. Generierung der Energieverbrauchsdaten (wie Smart-Meter). Modellierung von Netzverlusten in den Leitungen des Microgrids. / Nutzung der Flexibilitätspotenziale: Steuerungsstrategien auf Gebäudeebene für flexible Lasten wie Klimaanlage, Wasserheizung, lokalen Batteriespeicher unter Verwendung der in der Bilanzierung berechneten Strompreise. / Aufgabe 4.3: / Evaluierung des realisierten PV-Optimierung-Service hinsichtlich der Effizienz (Energiekosten, Erlöse der Energie-Anbieter. Die Lösungen werden evaluiert in Abhängigkeit von Energiepreisangaben, Anbieterpräferenzen, Angebot-Nachfrage Verhältnis, Feed-in-Tarif, Standort der PV-Anlage.

Methode:
Algorithmen für Ressourcen-Allokation (Modell 1), Auktion-Mechanismus (angewandte Spieltheorie) / Simulation (discrete-time event simulation), Demand-Management Optimierung / Methoden der Leistungsbewertung

Meilensteine (zur Messung des Projektfortschritts), geplante Ergebnisse und Deliverables (überprüfbare Ergebnisse / Produkte der F&E-Arbeiten)
M1: Ausgewählter Algorithmus zu rechnerischen Bilanzierung von Energiebezug von mehreren PV-Anlagen / M2: Simulation der PV-Strom Lastaufteilung

AP Nr.	6	Titel des AP:	EV-Charging Blockchain-Infrastruktur und Betriebsmodelle (AIT Bessler)
Beteiligte Organisation (A/Pn) und Anzahl der Personenmonate pro Organisation:
AIT / ...

Ziele:
Service Modelle für E-Auto Laden (private , öffentliche und Schnelladestationen) mit erneuerbarer Energie / Service Modell für die Einspeisung aus der E-Auto Batterie (vehicle2Grid)

Beschreibung der Inhalte:
Aufgabe 6.1: / Simulation von kontrollierten Laden in privaten Ladestationen. Optimierte Ladesteuerung auf Basis des Haus Energie Management. Abrechnung über das Blockchain-Konto zugeordnet dem Haushalt Smart-Meters ist. / Simulation von kontrollierten Laden in öffentlichen Ladestationen. Entwicklung einer Quartier-Lösung basierend auf Strom-mix Abrechnung über den Blockchain-Konto welches zugeordnet dem Ladestation-Start-Meters ist. / Schnell-Ladestation Service-Modell: optimierte Steuerung der mit der Ladestation verbundenen Zwischenspeicher. Blockchain-Abrechnung zwischen Speicher-Besitzer und Autobesitzer. / Aufgabe 6.2: / Service Modelle für Einspeisung aus dem Elektroauto-Speicher (vehicle2Grid) an einem bestimmten Verbraucher (z.B. Haushalt). Blockchain/smart contract basierte Abrechnung zwischen Autobesitzer und Verbraucher.

Methode:
Lösung von Optimierungsprobleme (für Energie Management) / Software Service design,

Meilensteine (zur Messung des Projektfortschritts), geplante Ergebnisse und Deliverables (überprüfbare Ergebnisse / Produkte der F&E-Arbeiten)
M1- Use Cases beschrieben / M2 Realisierung der Modelle in der Simulationsumgebung / M3 -Evaluierung der EV-Charging Ergebnisse / Deliverables: / ...

AP Nr.	7	Titel des AP:	Monitoring, Optimierung und Co-Creation
Beteiligte Organisation (A/Pn) und Anzahl der Personenmonate pro Organisation:
lab10 collective, gesamte Projektlaufzeit, ?? Personenmonate

Ziele:
Detaillierte Ermittlung der Bedürfnisse und Wünsche aller Stakeholder im Rahmen eines Co-Creation Prozesses. / Schrittweise Umsetzung des Blockchain Verrechnungssystems in der Praxis und sofortige Optimierung. / Laufende Überwachung der Messwerte und Analyse der Akzeptanz unter den Teilnehmern.

Beschreibung der Inhalte:
Task 7.1: Detaillierte Ermittlung der Bedürfnisse und Wünsche aller Stakeholder im Rahmen eines Co-Creation Prozesses. / Die Akzeptanz einer Lösung hängt wesentlich von der Einbeziehung aller Stakeholder ab und deshalb wird schon zum Start des Projektes die technische und rechtliche Machbarkeit mit den Wünschen der Nutzer abgestimmt. Aus einem Forschungsaspekt heraus ist es wichtig die mögliche Steigerung der Gesamteffizienz aufzeigen zu können. Die dafür nötigen Messeinrichtungen und Datenaufzeichnungen sind hier gemeinschaftlich zu besprechen und festzulegen. / Task 7.2: Schrittweise Umsetzung des Blockchain Verrechnungssystems in der Praxis und sofortige Optimierung. / In diesem Task geht es vor allem um die Optimierungsschleifen zusammen mit den Nutzern, um möglichst schnell zu praxistauglichen Implementierungen zu kommen. Klassische Wasserfallmethoden sind erwiesenermaßen nicht gut geeignet für hoch innovative Projekte und deshalb werden wir die neuesten Methoden aus dem Startup Umfeld verwenden. / Task 7.3: Laufende Überwachung der Messwerte und Analyse der Akzeptanz unter den Teilnehmern. Abschlussinterview. / Auch wenn prinzipiell das umgesetzt wurde was von den Stakeholdern vereinbart wurde, so ist es eine wesentliche Frage - Wird es auch verwendet? Sollte sich aus der Analyse der Messwerte der Schluss ableiten lassen, dass hier noch nachgebessert werden muss, dann ist das ein klarer Input für Task 7.2.

Methode:
Interviews nach dem Prinzip von “The Moms Test”; Co-Creation Workshops; Statistische Analysen: der Daten; Usertest und Optimierungsschleifen nach dem Lean Startup Ansatz (“Build - Measure - Learn”)

Meilensteine (zur Messung des Projektfortschritts), geplante Ergebnisse und Deliverables (überprüfbare Ergebnisse / Produkte der F&E-Arbeiten)
M1: Abschluss Task 7.1 / D1: Dokumentation der Anforderungen und Wünsche der Stakeholder / M2: Vollständiger Abschluss Task 7.2 / D2: Freigabe durch alle Stakeholder / M3: Abschluss 6-monatige Beobachtung von Task 7.3 / D3: Abschlussbericht

    1. Arbeits- und Zeitplan grafisch (Gantt-Diagramm)
Fügen Sie hier einen graphischen detaillierten Arbeits- und Zeitplan ein!
Bitte achten Sie auf die Lesbarkeit des Arbeits- und Zeitplans!

    1. Erläuterungen zu den beantragten Kosten (max. 1 Seite)
Erläutern Sie die Relevanz der angeführten Kostenpositionen für das Projekt: Personalkosten, Kosten für Anlagennutzung, Sach- und Materialkosten, Drittkosten, Reisekosten (insbesondere Zweck der Reisen).

Bitte beachten Sie die neuen Regelungen im Kostenleitfaden 2.0:
https://www.ffg.at/recht-finanzen/kostenleitfaden/version-2
Die Gemeinkosten sind nunmehr pauschal festgesetzt und werden automatisch berechnet.

    1. Drittkosten (falls 20% der Gesamtkosten je Partner überschritten werden)
(max.1/4 Seite)
Drittkosten sollen 20 % der Gesamtkosten je Partner nicht überschreiten. Bitte begründen Sie allfällige Überschreitungen.

  1. Berücksichtigung geschlechterspezifischer Themenstellungen
(max. 1 Seite)
Sofern sich der Gegenstand des Vorhabens auf Personen bezieht, erläutern Sie bitte wie und in welchen Arbeitspaketen geschlechterspezifische Themenstellungen im methodischen Ansatz des Vorhabens berücksichtigt wurden.

1. Eignung der Förderungswerber / Projektbeteiligten
  1. Beschreibung der Kompetenzen der Projektpartner
(max. 1 Seite pro Partner)
    1. Antragsteller (A)

a) Firmenname bzw. Name der Einrichtung

b) Angabe zur fachlichen Kompetenz der Organisation und der am Projekt beteiligten MitarbeiterInnen. Untermauern Sie die fachliche Kompetenz durch Lebensläufe der leitenden wissenschaftlich-technischen ProjektmitarbeiterInnen und eine Liste der wichtigsten – maximal 5 - projektrelevanten Publikationen. Bitte beachten Sie dazu die Vorgaben zum Umgang mit Anhängen.

c) Darstellung des projektrelevanten Know-hows: z. B. Markterfolge, Patente

d) Beschreibung von vorhandener projektrelevanter Infrastruktur und sonstiger Aspekte der Leistungsfähigkeit zur Durchführung

    1. Projektpartner (Pn)
Diese Seite ist für jede(n) Projektpartner einzeln und getrennt auszufüllen.

a) Firmenname bzw. Name der Einrichtung

b) Angabe zur fachlichen Kompetenz der Organisation und der am Projekt beteiligten MitarbeiterInnen. Untermauern Sie die fachliche Kompetenz durch Lebensläufe der leitenden wissenschaftlich-technischen ProjektmitarbeiterInnen und einer Liste der wichtigsten – maximal 5 - projektrelevanten Publikationen. Bitte beachten Sie dazu die Vorgaben zum Umgang mit Anhängen.

c) Darstellung des projektrelevanten Know-hows: z. B. Markterfolge, Patente

d) Beschreibung von vorhandener projektrelevanter Infrastruktur und sonstiger Aspekte der Leistungsfähigkeit zur Durchführung

  1. Eignung des Konsortiums hinsichtlich Erreichung der Projektziele
(max. 2 Seiten)
    1. Vollständigkeit und Abstimmung hinsichtlich erforderlicher Kompetenzen
Bitte erläutern Sie anhand folgender Tabelle sowie ergänzender Beschreibungen, inwiefern die von Ihnen gewählte Konsortium-Struktur geeignet ist, die qualitativen und quantitativen Ziele und angestrebten Ergebnisse des Vorhabens vollständig innerhalb der geplanten Projektlaufzeit zu erreichen. Stellen Sie dar inwiefern alle für das Vorhaben erforderlichen wissenschaftlichen, technischen und ökonomischen Kompetenzen abgedeckt werden.

Tabelle 5	Darstellung der Hauptaufgabe aller Projektpartner
Arbeitspaket	Erforderliche Schlüsselkompetenzen im Arbeitspaket	Name des Partners, der Schlüsselkompetenzen einbringt
1
2
3
4
5
X

Falls ausländische Partner im Konsortium vertreten sind: Stellen Sie dar, weshalb die Partner für das Projekt essentiell sind und welchen Vorteil die Einbindung des/r ausländischen Partner/s gegenüber einer nationalen Organisation für das Projekt bringt. Beschreiben Sie den Nutzen für den Wirtschaftsstandort bzw. Forschungsstandort Österreich. Stellen Sie dar welche Regelung hinsichtlich der Verwertungsrechte mit dem/n ausländischen Partner/n vorgesehen ist/sind.

    1. Erforderliche Kompetenzen Dritter

Bitte beschreiben Sie, welche Kompetenzen nicht durch einen Partner im Konsortium vertreten sind und deshalb von Dritten (z.B. über Subaufträge) eingebracht werden. Beschreiben Sie, welcher Subauftragnehmer diese in welcher Form einbringt.

Jeder Subauftrag größer € 20.000,- muss einzeln und detailliert hinsichtlich Leistungsinhalt dargestellt werden! Falls der/die Subauftragnehmer selbst noch nicht feststeht, muss angegeben werden was verlangt wird und welche Qualifikationen ein/e Subauftragnehmer erfüllen muss!

Tabelle 6	Basisinformation Subauftragnehmer
Relevante(s) AP		Subauftragnehmer von A/Pn
Name des Subauftragnehmers
Leistungsinhalt

  1. Zusammensetzung des Projektteams im Sinne von geschlechterspezifischer Ausgewogenheit (Gender Mainstreaming)
(max. 1/2 Seite)
Stellen Sie bitte dar, inwiefern das Projektteam hinsichtlich geschlechterspezifischer Ausgewogenheit eine Verbesserung gegenüber branchenüblichen Verhältnissen darstellt. Begründen Sie alternativ, warum eine ausgewogenere Zusammensetzung nicht möglich ist.

Nutzen und Verwertung
(max. 4 Seiten)
  1. Nutzen für die Anwender und Verwertungspotential
Beschreiben Sie qualitativ und quantitativ aus Sicht der einzelnen im Vorhaben beteiligten Partner den Nutzen der Projektergebnisse bzw. der neuen Technologien und geplanten Innovationen für die Anwender (Externer Nutzen):
- Welcher Wissenszuwachs im relevanten wissenschaftlich-technischen Adressatenkreis ist zu erwarten?
- Für wen sind diese Ergebnisse relevant?
- Welche Alleinstellungsmerkmale weisen Ihre geplanten Ergebnisse auf?
- Welche wirtschaftlichen oder sonstigen Vorteile Ihrer geplanten Lösung, Ihres Produktes, Ihres Verfahrens, Ihrer Dienstleistung ergeben sich für Ihre KundInnen?
- Wie groß schätzen Sie für die Projektergebnisse den Gesamtmarkt
  - in Österreich
  - im näheren Ausland
  - weltweit ein?
- Wie definieren Sie diesen Gesamtmarkt?
- Auf welchen Fakten basieren diese Schätzungen?

  1. Wirkung und Bedeutung der Projektergebnisse für die am Vorhaben beteiligten Organisationen
Beschreiben Sie qualitativ und quantitativ die strategische Bedeutung der Projektergebnisse bzw. der neuen Technologien und geplanten Innovationen für die am Vorhaben beteiligten Organisationen (Interner Nutzen):
- Nachhaltige Aufstockung der F&E Kapazitäten
- Absicherung bzw. Ausbau des F&E-Standortes
- Erweiterung der bisherigen F&E-Aktivitäten auf neue Anwendungsgebiete
- Aufbau von F&E Plattformen
- Erschließung neuer Geschäftsfelder etc.

  1. Verwertungsstrategie
Beschreiben Sie qualitativ und quantitativ für die einzelnen im Vorhaben beteiligten Partner die Verwertungsstrategie für die Projektergebnisse. Bitte führen Sie auch an, über welche spezifischen Verwertungskompetenzen die betreffende Organisation verfügt. Sofern Personen von der Ergebnisverwertung des Vorhabens spürbar betroffen sind geben Sie bitte auch an, wie geschlechterspezifische Themenstellungen zur Ausschöpfung des ökonomischen Potentials berücksichtigt werden.
Forschungsorientierte Organisationen
[Geplante Anzahl an]: Diplomarbeiten, Dissertationen, Publikationen in nationalen und internationalem Fachmagazinen (mit und ohne Review-Verfahren), nationale und internationale Konferenzbeiträge, nationale, europäische und internationale Patenteinreichungen, Workshops, Veranstaltungen und Konferenzen, Expertenbeiräte, etc…

Unternehmen und anwendungsorientierte Organisationen
- [Geplante Anzahl an]: gewerblichen Schutzrechten, Lizenzen, nationale, europäische und internationale Patenteinreichungen (selektive Länderauswahl)
- Verwertung über eigene Tochtergesellschaften, Distributionspartner
    - mittels faktischem Vorsprung wie Produktion, Know-How, Geschäftsgeheimnisse, Marktpräsenz
    - Entwicklungs- und Verwertungskooperationen mit Dritten
- Marketingstrategie
- Vertriebsstrategie
- Businesspläne
- Investitionspläne

Relevanz des Vorhabens
(max. 2 Seiten)
  1. Relevanz in Bezug auf die Ausschreibung

Bitte listen Sie den Ausschreibungsschwerpunkt (oder gegebenenfalls in absteigender Reihenfolge die Ausschreibungsschwerpunkte) auf, die Ihr Vorhaben prioritär adressiert.

Bitte listen Sie das Programm- bzw. Ausschreibungsziel (oder gegebenenfalls in absteigender Reihenfolge die Programm- bzw. Ausschreibungsziele) auf, die Ihr Vorhaben prioritär adressiert.

Eine weitergehende Erläuterung ist nicht erforderlich.
  1. Anreizwirkung der Förderung

Erläutern sie die Anreizwirkung der beantragten Förderung: Wie verändert die Förderung das Vorhaben? Was bewirkt die Förderung für das Vorhaben, was ohne Förderung nicht ohnehin passiert wäre?
Projekt wird erst durch Förderung durchführbar

Beschleunigung des Vorhabens
Erläutern Sie inwieweit und warum durch die Förderung das Vorhabens signifikant schneller durchgeführt werden kann als ohne Förderung.

Erhöhung des Projektumfangs
Begründen Sie warum durch die Förderung das Vorhaben signifikant größer dimensioniert werden kann als ohne Förderung (Zunahme der Gesamtausgaben).

Erhöhung der Projektreichweite
Begründen Sie inwieweit durch die Förderung der Gegenstand des Vorhabens signifikant erweitert wird. zB wird das Vorhaben ambitionierter ?. Ambitionierter kann beispielsweise heißen, dass das Vorhaben
- auf radikalere Innovationssprünge ausgerichtet ist
- langfristiger (marktferner) und forschungsintensiver ausgerichtet ist [im Gegensatz zu marktnahe und entwicklungsintensiv]
- mit höherem technischen Risiko durchgeführt wird
- mit höherem Marktrisiko durchgeführt wird
- neue oder weitreichendere Kooperationen gründet

Die Anreizwirkung der Förderung ist entlang der angeführten Kriterien nur in den für das Vorhaben zutreffenden Punkten zu erläutern.

Ausschreibungsspezifische Zusatzinformationen

Folgende Unterlagen sind ergänzend als gesonderter Anhang im eCall hochzuladen:
- Eidesstattliche Erklärungen zum KMU-Status (falls keine Daten im Firmen-Compass vorliegen)
- ausschreibungsspezifischer Anhang lt. Ausschreibungsleitfaden